# Calgon

# Vergaderagenda

Ruimte: NN1-D06.15  
02-12-2015

11:35

Type vergadering: Vergagering

Organisator van vergadering: Joost Wagensveld-van Veen

Genodigden: Koen de Groot, Jessy Visch, Zehna van den Berg, Marten Wensink

Agenda items:

1. Opening vergadering  
   Joost opent de vergadering om 11:40
2. Vaststelling presentielijst  
   Iedereen is present inclusief Marten Wensink
3. Goedkeuring van notulen van vorige vergadering  
   Iets te laat online gezet. Verder goedgekeurd.
4. Gedane zaken  
   Jessy, PVA eerste opzet gemaakt en webserver raspberry PI geïnstalleerd.  
   Zehna, Pva eerste opzet ook aan gewerkt en notulen.  
   Joost, Use case diagram aan gewerkt wordt later verder aan gewerkt omdat hulp nodig is.  
   Koen, MoSCoW gemaakt.
5. Openstaande punten
6. Plan van aanpak  
   Gister feedback gekregen van Gerald, Hoofdstukken moeten genummerd worden incl. Paragrafen. Planning maak gebruik van de excel sheet. Wie wat wanneer doet moet verder uitgebreid worden. Must haves en should haves duidelijk scheiden. Voor planning moet Should erin verwerkt zijn zodat bij uitloop er geschrapt kan worden. Dit moet voor de komende weken compleet ingevuld worden wie wat wanneer doet en hoelang.  
   Bronvermelding & referenties.
7. Requirement Architecture  
   Joost heeft er vandaag 13:30 tijd om er persoonlijk feedback op te kunnen geven. Was ook al gepland. Kan momenteel niet door marten geöpend worden (.sim).
8. Interview  
   Is opgestuurd naar Jan Swirl. Heeft hier aantekeningen bij gemaakt en weer teruggestuurd. Wordt nog in Git gezet. Zodat hier verder naar gekeken kan worden.
9. Reviews  
   Liefst eerst RA afmaken + feedback verwerken, vervolgens als tijd is PVA vandaag afmaken. Rest PVA wordt morgen afgemaakt. Onderzoeksmethoden moet duidelijker maken wat een wasprogramma precies is hoe dat vertaald zou moeten worden naar code. Protocol webinterface voor communicatie met wasmachine. Welke berichten worden er gestuurd en met welke types (plain txt, xml, json).  
   Onderzoek elk onderwerp per paragraaf.  
   Webserver apache omdat meeste ervaring en zodat er meer aandacht op ander dingen gericht kan worden.  
   Kan verder onderzoek gedaan worden naar eventueel beter alternatief.
10. Nieuwe punten
11. //Hebben jullie nog punten?
12. WVTTK  
    - Eventueel alvast opstelling maken van de wasmachine i.c.m. webserver om kleine testjes uit te kunnen voeren en de gebruikte resources te bekijken. Wordt vanaf volgende week aan begonnen.
13. Terugkoppeling Notulist  
    kleine aanpassingen verder goed.
14. Sluiting vergadering  
    Joost sluit vergadering om 12:15